프로젝트 계획서

<상부3조>

- 변 경 이 력 -

| 일자 | 버전 | 변경 내역 | 작 성 자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.04.14 | 1.0.0 | 프로젝트 계획서 초안 작성 및 역할 분배 WBS 설계 | 팀원 전체 |
| 2021.04.14 | 1.0.1 | 위험 관리 계획 작성 | 김석황, 박민주 |
| 2021.04.14 | 1.0.2 | 생명주기 모델, 산출물 관리 작성 규모 산정(WBS), 조직도 등 이미지 추가 | 김지섭 |
| 2021.04.15 | 1.0.3 | 도구 초안 작성, 문서체 통일 간트 차트, 퍼트 차트 초안 작성 | 박성준, 윤성은 |
| 2021.04.16 | 1.0.4 | 위험 관리 계획 수정 및 추가 | 박민주, 김석황 |
| 2021.04.16 | 1.0.5 | 간트 차트, 퍼트 차트 수정 | 팀원 전체 |
| 2021.04.16 | 1.0.6 | 간트 차트 수정, 문서체 통일 | 박성준, 윤성은 |
| 2021.04.16 | 1.0.7 | 간트 차트, 퍼트 차트 작성 | 팀원 전체 |
| 2021.04.16 | 1.0.8 | WBS 이미지 수정 및 프로젝트 개요 수정 | 김지섭 |
| 2021.04.17 | 1.0.9 | 간트 차트, 퍼트 차트 수정 프로젝트 계획서 전체 수정 및 검토 | 팀원 전체 |
| 2021.04.18 | 1.1.0 | 프로젝트 계획서 전체 수정 및 검토 | 팀원 전체 |
| 2021.05.30 | 1.1.1 | 설계에 따른 프로젝트 계획서 수정, 도구 추가, 계획 변동에 의한 차트 수정 | 팀원 전체 |
| 2021.05.31 | 1.1.2 | 설계 변동에 의한 계획서 수정 | 팀원 전체 |

- 목 차 -

1.	프로젝트 개요	- 3 -

1.1	목적	- 3 -

1.2	주요 일정	- 3 -

1.3	조직	- 4 -

1.3.1	조직도	- 4 -

1.3.2	역할 및 책임	- 4 -

1.4	생명주기 모델	- 5 -

1.5	도구	- 6 -

2.	규모 산정	- 8 -

2.1	WBS(Work Breakdown Structure)	- 8 -

3.	일정	- 10 -

4.	산출물 관리	- 14 -

5.	위험 관리 계획	- 15 -

프로젝트 개요

목적

프로젝트에 대한 간단한 소개 및 수행 목적을 기술한다.

프로젝트 명:  Camping ++

기간:  2021.03.29 ~ 2021.06.21 (학기 종료시까지)

대상:  캠핑장 운영자 및 이용객

목적:  캠핑장 전용 플랫폼의 부재로 인한 문제 해결

구현 환경: Andriod Studio, Maria DB, Xampp

사용 언어: JAVA, PHP, XML

팀 구성:  김지섭, 박민주, 윤성은, 박성준, 김석황

주요 일정

프로젝트에서 주어진 주요 단계, 일정 별 산출물을 기술한다.

| 단계 | 일정 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항분석 | 2021.03.29 ~ 2021.04.09 | 요구사항 명세서 |
| 프로젝트 계획 | 2021.04.10 ~ 2021.04.26 | 프로젝트 계획서 |
| 중간 발표 | 2021.04.26 | 발표자료 (영상, PPT) |
| 설계 | 2021.04.27 ~ 2021.05.31 | 설계서(Class, UI) |
| 구현 | 2021.06.01 ~ 2021.06.14 | 소스코드, APP |
| 테스팅 | 2021.06.15 ~ 2021.06.20 | 테스트 보고서 |
| 최종 발표 | 2021.06.21 | 발표자료(PPT,영상) |
| 유지 보수 | 2021.06.21~ |  |

조직

프로젝트 내 구성원들의 조직도 및 역할을 기술한다.

조직도

역할 및 책임

| 팀원 | 역할 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| 김지섭 | PM, 백엔드 | 프로젝트의 종합적인 관리, 통제 전체적인 웹사이트 기능 개발 |
| 박민주 | 프론트 엔드, 설계자 | 웹사이트 디자인 개발 프로젝트 설계 담당 |
| 윤성은 | QA (품질관리), 백엔드 | 프로그램 품질 관리 전체적인 웹사이트 기능 개발 |
| 박성준 | 산출물 관리자, 회의록 작성, 프론트 엔드 | 문서 산출물 종합적 관리 회의록 작성 (GitHub) 웹사이트 디자인 개발 |
| 김석황 | 수정사항 검토, 백엔드 | 전체적인 웹사이트 기능 개발 산출물 제출 전 문서사항 검토 |

생명주기 모델

프로젝트에 적용할 생명주기에 대한 설명을 기술한다.

Water Fall Model

소프트웨어 개발의 전 과정을 요구사항 분석, 설계, 코딩, 테스팅, 유지보수로 나누어 단계별로 체계적이고 순차적으로 접근하는 모델

| 단계 | 수행 Task |
| --- | --- |
| 요구사항분석 | 기능 분석 및 요구사항 명세서 작성 |
| 설계 | UI 설계 DB 설계 코드 설계 |
| 구현 | 기능 개발 UI 개발 비기능 개발 |
| 테스팅 | 유닛 테스트 통합 테스트 |
| 유지보수 | 배포 및 업데이트 |

  - 도구

프로젝트에 적용할 도구에 대한 설명을 기술한다. Ex) 일정관리 도구, 형상관리 도구 등..

|  | 디스코드 (Discord) 온라인 화상 회의 도구 - 팀 회의 및 산출물 작성 |
| --- | --- |
|  | 카카오톡 (Kakao Talk) 모바일 메신저 - 팀 의사소통 기구 |
|  | 엑셀 (Excel) 스프레드 시트 프로그램 - 테스트 케이스 등 문서 작성 |
|  | 워드 (Word) 워드 프로세서 - 요구사항 명세서, 프로젝트 계획서 등 문서 작성 |
|  | 트렐로 (Trello) 온라인 협업 관리 도구 - 프로젝트 및 일정 관리 |
|  | 깃 허브 (GitHub) 분산 버전 관리 시스템 - 소스코드의 버전 관리, 산출물 제출 |
|  | 파워 포인트 (Power Point) 프레젠테이션 프로그램 - 발표자료 등 문서 작성 |
|  | 구글 드라이브 (Google Drive) 산출물 버전관리 - 프로젝트 파일 문서 저장 |
|  | StarUML - 다이어그램 작성 및 저장 |
|  | 안드로이드 스튜디오(Andriod Studio) - 개발 도구 |
|  | 마리아 DB (Maria DB) - DataBase |
|  | Xampp - 서버관리 도구 |

규모 산정

  - WBS (Work Breakdown Structure)

<세부사항>

소프트웨어 요구사항 분석 & 계획

설계 & 개발

테스팅

- 일정

간트 차트

< 세부 사항 >

- 소프트웨어 요구사항 분석 (3.29 ~ 4.9)

- 계획 (4.10 ~ 4.26)

- 설계 (4.27 ~ 5.31)

- 개발 (6.01 ~ 6.14)

- 테스팅 (6.15 ~ 6.21)

일정 (퍼트 차트)

소프트웨어 요구사항 분석 -> 계획 -> 설계 -> 개발 -> 테스팅 순으로 진행합니다.

1. 소프트웨어 요구사항 분석

2. 계획

3. 설계

4. 개발

5. 테스팅

산출물 관리

산출물의 관리 방안을 기술한다. 산출물을 어디에 저장하고, 산출물 명을 어떤 규칙으로 할지 등을 기술한다.

문서 산출물은 Cloud 시스템인 ‘Google Drive’에 폴더 별로 정리하여 업로드하고, 코드 산출물은 Git에 Commit 및 Push한다 Git은 GitHub를 통해 팀원들과 공유한다.

- 문서 산출물: 요구사항 명세서, 프로젝트 계획서, 설계서, 테스트 케이스 및 테스트 결과 
보고서, 기타(회의록, 발표 자료 등)

- 코드 산출물: XML, JAVA 등 안드로이드 어플리케이션 개발을 위한 소스코드

산출물 명 규칙

1. 문서 산출물: 문서명_Ver (예: 프로젝트계획서_ver1.1.1.docx)

2. 소스 산출물: 페이지명, 기능명(ex. main.vue, sendEmail.py)

3. 회의록: 회의록_일자.docx (예: 회의록_0504.docx)

GitHub (repository) 링크:

https://github.com/Jeeseob/SoftwareEngineering

Google Drive (viewer)링크: https://drive.google.com/drive/folders/1SV5DFr0Iko4Lf83xGydJXPkIxnjyQR_Y?usp=sharing

위험 관리 계획( 차후 수정 예정 )

프로젝트 수행 중에 발생할 위험을 식별하고, 이를 대처하기 위한 방안을 기술한다. 아직 위험 관리를 배우지 않은 상태에서는 작성하지 않는다.

5.1 프로젝트 측면 위협

| 위험 요소 | 가능성 | 영향도 | 대처 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 휴학 및 코로나로 인한 참여 중단 | 중 | 하 | - 팀원 역할을 재분배 - 문서 전달과 회의를 통해 빠른 인수인계 |
| 팀원 간의 불화 | 하 | 중 | - 충분한 회의를 거쳐 업무를 분배 - PM주도로 원만한 의견 중재안 도출 |
| 일정 초과 | 중 | 상 | - 주기적인 회의와 Gantt, PERT 차트를 참고해 일정 관리 |
| 팀원의 연락 부재 및 담당업무 소홀 | 하 | 중 | - 온/오프라인 연락처 공유 - 팀원 간 업무 진행 사항들을 지속적으로 공유하여 부재 시 바로 투입될 수 있도록 힘 |
| 작업 환경의 부재 | 하 | 하 | - 담당자를 선정하여 미리 온/오프라인 회의실 예약 |
| 제품 품질 저하 | 중 | 상 | - 각종 표준 및 품질 보증에 대한 충분한 교육 실시 - 동료 검토를 통해 지속적으로 품질 수준 체크 |

5.2 기술적 측면 위협

| 위험 요소 | 가능성 | 영향도 | 대처 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기술력 부족 | 중 | 상 | - 개발 인력에 대한 충분한 사전 교육 실시 - 개발 분야에 대한 구체적인 분석 |
| 성능 미달 | 하 | 상 | - 시스템 구축 전 충분한 능력, 용량 산정 |
| 산출물 관리 미숙 | 하 | 상 | - 백업 및 복구 체제 마련 - 일일 백업 관리 철저 |
| 프로토 타입의 테스트 불가 | 중 | 상 | - 개발 중 테스트 시점 미리 결정 |
| 잦은 오류 수정 | 상 | 중 | - 구현하기 전, 구현할 때마다 일어날 수 있는 모든 상황을 테스팅하여 기능들을 통합했을 때의 오류를 최소화 |

5.3 사용자 측면 위협

| 위험 요소 | 가능성 | 영향도 | 대처 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항의 누락 | 중 | 상 | - 지속적 회의를 통한 체크리스트 확인 |
| 요구사항의 변경 | 하 | 상 | - 변경사항 상시 파악, 적용검토 최대 변경 상한선, 점증적 개발, 다음 버전까지 변경 연기 |
| 요구사항의 불만족 | 하 | 상 | - 불만족 항목 조사 후 작업 과정이 신속히 복구되도록 대처 |